## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

28.03.2017 с. Васильевка № 18-п

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Васильевский сельсовет до 2023 г. и на период до 2033 года»

В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области от 09.03.2017 г. № 13-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области»:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Васильевский сельсовет до 2023 г. и на период до 2033 года» согласно приложению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте муниципальных образований Васильевский сельсовет Саракташского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО Васильевский сельсовет А.С. Якимов

Разослано: в дело, администрации района, прокурору района.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Васильевский сельсовет

от 28.03.2017 г. № 18- п

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВАСИЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ДО 2023 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА.**

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**
   1. Наименование программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Васильевского сельсовета Саракташского района Оренбургской области до 2021г. и на период с 2022 до 2034 годы.

1.2 Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов».

Генеральный план Васильевского сельсовета Саракташского района Оренбургской области утвержден решением Совета депутатов МО Саракташский район от 28.03.2014 года № 397. Генеральный план утверждается на 20 лет, таким образом, срок действия программы составит до 2021 года и на период с 2022 по 2034 годы.

* 1. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение

Администрация МО Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

* 1. Цель и задачи Программы

Цель:

- создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения, повышения качества жизни населения Васильевского сельсовета.

Задачи:

- обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры МО Васильевского сельсовета.

- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры.

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения сельсовета.

- сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры сельсовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения сельсовета.

- достижение расчётного уровня обеспеченности населения сельсовета услугами объектов социальной инфраструктуры.

1.5 Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:

-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями

-доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену

-вместимость клубов, библиотек

-площадь торговых предприятий

**-**повышение уровня и качества оказания медпомощи

1.6 Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

до 2023 года:

- ремонт детского сада и расширение его мощностей до 38 детей в с. Васильевка.

-строительство пришкольного детского сада мощностью 18 детей в д. Покурлей.

- ремонт школы (замена окон, замена трех газовых котлов в котельной, ремонт отопительной системы внутри здания, ремонт кровли) в с. Васильевка.

- ремонт ДК в с. Новоселки

-перевод отопления ДК в с. Кульчумово и с. Новоселки с электрического на газовое.

до 2033 года:

- строительство нового ДК в с. Новоселки вместимостью 42 человек.

- оборудование спортивной площадки в с. Васильевка и с. Кульчумово.

- строительство нового ДК в с. Покурлей вместимостью 150 человек.

- реконструкция ФАП в с. Новоселки.

- строительство магазина в с. Новоселки с торговой площадью 40 кв. м

- строительство кафе в с. Васильевка на 30 посадочных мест

- сохранить сложившуюся систему школьного и дошкольного образования

**-** сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медицинской помощи;

- сохранить существующую сеть физкультурно-спортивных сооружений, обеспечить условия для развития на территории поселения физической культуры, массового спорта, а также участия населения в массовых физкультурных мероприятиях;

- своевременно проводить ремонт и реконструкцию морально и физически устаревших зданий объектов социальной инфраструктуры.

**1.7.** Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы: до 2022 года и на период до 2034

Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы.

**1.8.** Объёмы и источники финансирования Программы

Объемы и источники финансирования не определены

**1.9.** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы

Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Васильевского сельсовета

- реализация программы позволит:

1.повысить качество жизни жителей сельсовета сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем поселения

**1.10.** Организация контроля за исполнением программы

Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Васильевского сельсовета

**Раздел 1.** **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры \_сельсовета.**

Муниципальное образование Васильевский сельсовет находится в северо – восточной части Саракташского района Оренбургской области. Административный центр – с. Васильевка. В состав муниципального образования Васильевский сельсовет входят 6 населенных пунктов: с.Васильевка, с.Новоселки, д. Покурлей, с. Кульчумово, с Татарский Саракташ, д. Райманово.

Границы населенных пунктов установлены в соответствии учетных номеров:

(сведения о которых внесены в ГКН)

с. Васильевка – 8927427

с. Кульчумово – 8959733

с. Новоселки – 8941402

д. Покурлей - 8927453

д. Райманово – 8927498

с. Татарский Саракташ - 8927458

Площадь сельсовета составляет 31185 га. Расстояние до районного центра п. Саракташ 10 км., до областного центра г. Оренбург - 100 км.

Жилой фонд сельсовета предоставляет собой одноэтажные дома и двухэтажные. Общая площадь жилых помещений составляет 29,404 тыс. кв.м. Численность населения имеет тенденцию к сокращению из-за низкой рождаемости. Численность населения в сельском совете уменьшилась и составила на 01.01.2017 года 1605 человек.

В последние годы численность населения сокращается. Наблюдается ситуация, когда число умерших граждан превышает число родившихся. Численность трудоспособного населения также имеет значительное сокращение. В поселении имеет место значительная миграционная убыль населения, что негативно сказывается на общей численности населения сел.

Сведения о градостроительной деятельности на территории МО Васильевский сельсовет.

Определяющую роль в формировании населенных пунктов Васильевского сельсовета играли водные объекты, входящие в их структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения. Исходный тип планировочного решения населенных пунктов Васильевского сельсовета относится к селениям с линейной вытянутой вдоль поймы застройкой.

Планировочным каркасом населенных пунктов являются улицы и площади, занимающие свыше 20 % их жилой территории.

Важная градостроительная роль у площадей: главные (центральные), разгрузочные ( перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные.

Планировочные решения общественно- деловой зоны, линейное, угловое, тупиковое, узловое.

Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Васильевский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- реорганизация поселковой среды, повышение ее качества;

- усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- максимальный учет природно – экологических и санитарно – гигиенических ограничений;

- размещение производственных объектов преимущественно в пределах существующих производственных зон за счет упорядочения использования земельных участков ;

- создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет рационально использовать территорию жилой застройки;

- использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

Динамика численности населения.

Прогнозируется небольшой рост рождаемости в результате осуществляемой государственной политики в области поддержки молодых семей и увеличения пособий за рождение ребенка, и все же сохраняется естественная убыль населения. Изменить ситуацию возможно при условии снижения миграционного оттока населения из села при создании рабочих мест. На расчетный срок прогнозируется уменьшение количества населения.

**Таблица 1 - Динамика демографических показателей Васильевского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. измерения** | **2013** | **2014** | **2015** | **на 01.10.2016** |
| Среднегодовая численность населения | человек | 1699 | 1684 | 1659 | 1646 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 17 | 14 | 16 | 25 |
| Число умерших | человек | 26 | 22 | 21 | 16 |
| Естественный прирост (+, -) | человек | -9 | -8 | -5 | 9 |
| Число прибывших | человек | 55 | 7 | 0 | - |
| Число выбывших | человек | 11 | 23 | 1 | 1 |
| Миграционное сальдо (+, -) | человек | 44 | -16 | -1 | -1 |

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера муниципального образования Васильевский сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей, муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Социальная инфраструктура поселения представлена следующими объектами:

**Образование:**

1. МБОУ Васильевская средняя общеобразовательная школа (с. Васильевка) с нормативной вместимостью 320 мест и фактическим количеством учеников 55 человек;
2. МБОУ Кульчумовская общеобразовательная школа
3. (с. Кульчумово) с нормативной вместимостью 100 мест и фактическим количеством учеников 27 чел.
4. МБОУ Покурлеевская общеобразовательная школа
5. (д. Покурлей) с нормативной вместимостью 80 мест и фактическим количеством учеников 30 чел.
6. Васильевский детский сад на 18 мест и с фактическим пребыванием детей -22
7. человека.

**Таблица -2 Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в МО Васильевский сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Год ввода/  реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1 | с. Васильевка | ДДУ | 1 | 18 | 22 | 2000 |
| школа | 1 | 320 | 55 | 1980 |
| с.Кульчумово | школа | 1 | 100 | 27 | 1976 |
| д. Покурлей | школа | 1 | 80 | 30 | 2000 |

По данным администрации МО Васильевский сельсовет уровень износа учебных зданий и сооружений, требующих капитального и текущего ремонта составляет 80%; уровень износа оборудования кабинетов в школах, детском саду – 25%; наличие спортивного инвентаря, наглядных пособий, технических средств обучения -60%.

Частных образовательных учреждений на территории сельсовета нет.

На территории сельсовета учреждения начального и средне - профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

Из таблиц видно, что в настоящее время потребности в школе нет. Школы загружены на 15.2 %, существует потребность в дошкольных детских учреждениях в с. Васильевка – расширение детского сада до 38 мест, в д. Покурлей – строительство нового детского сада на 20 мест. Кроме того наблюдается сокращение числа обучающихся в общеобразовательном учреждении, поэтому даже при росте населения на расчетный срок, потребность школьных местах будет достаточной.

Слабая загруженность благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в одну смену.

Таким образом, образовательных учреждений кроме детских садов на территории поселения достаточно.

**Культура:**

В сфере культуры на территории сельсовета работают:

Васильевский сельский Дом культуры, расположенный в с. Васильевка, Кульчумовский сельский Дом культуры, расположенный в с. Кульчумово; сельский клуб, расположенный в с. Новоселки; сельский клуб, расположенный в д. Покурлей; сельский клуб, расположенный в с. Татарский Саракташ; 3 библиотеки, расположенные в с. Васильевка, в с. Кульчумово и в с. Новоселки.

**Таблица -3 Данные по обеспеченности учреждениями культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Ед. изм. | Год ввода/  Рекон  струкции |
| проект | факт |  |  |
|  | с.Васильевка | ДК | 1 | 100 | 100 | мест | 1978 |
| Библиотека | 1 | 10,6 | 10,6 | Ед. хран | 1978 |
|  | с. Кульчумово | Сельский клуб | 1 | 70 | 70 | мест | 1977 |
|  |  | Библиотека | 1 | 7,9 | 8,0 | Ед. хран | 1977 |
|  | с. Новоселки | Сельский клуб | 1 | 30 | 30 | мест | 1935 |
|  |  | Библиотека | 1 | 6,5 | 4,0 | Ед. хран | 1935 |
|  | д. Покурлей | Сельский клуб | 1 | - | - | - | - |
|  | с. Т. Саракташ | Сельский клуб | 1 | 30 | 30 | мест | 2004 |

Из таблицы следует, что на территории муниципального образования Васильевский сельсовет действует 5 дома культуры, 3 библиотеки.

Муниципальное образование Васильевский сельсовет недостаточно обеспечено учреждениями культурно - досугового типа. Необходимо построить новые ДК в с. Новоселки и д. Покурлей.

**Спортивные учреждения:**

Спортивных учреждений на территории Васильевского сельсовета нет.

На территории сельсовета объекты физической культуры и спорта общего пользования существуют только при школах (спортзалы). Уровень обеспеченности спортзалов составляет 70%, степень износа 60%.

**Предприятия торговли и общественного питания:**

На территории сельсовета предприятий общественного питания не имеется.

Учреждений бытового обслуживания не имеется. В настоящее время на территории сельсовета работает 9 индивидуальных предпринимателя (9 магазинов), которые в основном обеспечивают население сельсовета всеми необходимыми товарами. Необходимо строительство магазина в с. Новоселки.

**Здравоохранение:**

В сфере здравоохранения на территории сельсовета работают 1 ФАП на 10 посещений в сутки и 4 ФАП на 5-6 посещений в сутки. Муниципальные и коммерческие аптеки в сельсовете отсутствуют.

**Таблица -4. Медицинские учреждения муниципального образования Васильевский сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Год ввода/  реконструкции |
| проект | факт |
|  | с. Васильевка | ФАП | 1 | 5 | 5 | 1980 |
|  | д. Покурлей | ФАП | 1 | 5 | 5 | 1979 |
|  | с. Кульчумово | ФАП | 1 | 10 | 10 | 2015 |
|  | с. Новоселки | ФАП | 1 | 5 | 5 | 1937 |
|  | Т. Саракташ | ФАП | 1 | 5 | 5 | 1964 |

Оценка обеспеченности Васильевского сельсовета учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования.

Муниципальные и коммерческие аптеки в сельсовете отсутствуют.

Так же жители сельсовета пользуются услугами Саракташской районной больницы, в которой находятся поликлиника (630 чел в смену), хирургическое отделение (34 койка мест), терапевтическое отделение (40 койка мест), родильное отделение (15 койка мест), гинекологическое отделение (14 койка мест), детское (15 койка мест) и инфекционное (10 койка мест) отделения.

Действие Программы рассчитано с 2017 по 2034 годы.

**Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета.**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Васильевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области сельского поселения на 2017-2034 годы разрабатывается на основании генерального плана Васильевского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Саракташского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

Программой предусматривается.

1.Проведение капитального ремонта здания Васильевской СОШ и Кульчумовской ООШ.

2.Организация дополнительного образования при школах.

3.Строительство сельского клуба в с. Новоселки проектной мощностью 42

посадочных мест.

4. Расширение существующего дома культуры на 50 мест в селе Татарский

Саракташ, путем реконструкции.

5. Расширение путем реконструкции существующего здания ФАП в

с. Васильевка на 5 посещений в смену.

6. Капитальный ремонт всех зданий объектов здравоохранения.

7. Васильевский сельсовет на расчетный срок кладбищами обеспечен,

но по информации, предоставленной администрацией МО Васильевский

сельсовет, необходимо расширение действующего кладбища в

с. Васильевка.

8. Рекомендуется расширение торговых площадей на 173 кв. м.

9. В д. Покурлей планируется строительство ипподрома на земельном участке с кадастровым номером 56:26:0:239.

Схемой территориального планирования муниципального образования Саракташский район, утвержденной решением Совета депутатов Саракташского района от 09.08.2013 г. № 304 планируется:

- Организация дополнительной дошкольной группы при Васильевской СОШ на 20 детей;

- Организация дошкольной группы при Кульчумовской ООШ на 10 детей;

- Строительство детского сада на 20 мест в д. Покурлей;

- Расширение существующего дома культуры на 50 мест в с. Васильевка , путем реконструкции;

- Расширение существующего дома культуры на 50 мест в с. Кульчумово, путем реконструкции;

- Организация учреждения клубного типа на 150 мест в д. Покурлей.

- Организация спортивных сооружений в с. Васильевка

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| Капитальный ремонт МОБУ Васильевская СОШ в с. Васильевка | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| Капитальный ремонт детского сада с.Васильевка и расширение его мощности до 38 детей | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| Строительство детского сада в д. Покурлей на 20 детей. | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| Строительство СДК на 150 мест в д. Покурлей | 2017-2034 | Не определены | Не определены |
| Расширение СДК в  с. Васильевка на 50 мест путем реконструкции | 2017-2034 | Не определены | Не определены |
| Строительство магазина площадью 40 кв. м в  с. Новоселки | 2017-2034 | Не определены | Не определены |
| Перевод отопления СДК в с. Кульчумово с электрического на газовое | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| Перевод отопления СДК в с. Новоселки с электрического на газовое | 2017-2023 | Не определены | Не определены |

**Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**

**(инвестиционных проектов) по проектированию** **строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета.**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов

а) по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования, | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд-жетные средства | ИТОГО по году |
| год |
| 2017-2034 | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены |

б) по направлениям деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление деятельности | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд-жетные средства | ВСЕГО |
| культура | Не опреде-лены | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены |
| здравоохранение | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены |
| образование | Не опре-делены | Не опре-  делены | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены | Не опре-делены |

**Раздел 4.** **Целевые индикаторы программы включающие техники экономические финансовые и социально – экономические показатели развития социальной инфраструктуры.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов | | |
| 2017 | 2020 | 2025 |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | м2 | 350 | 1050 | 2800 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 60% | 100% | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 190 | 190 | 190 |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2  продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей) | м2 | 114,2 | 114,2 | 173,0 |

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета.**

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населению к культурно – историческому наследию.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем - специалистом (бухгалтером) администрации муниципального образования Васильевский сельсовет.

Ответственный исполнитель Программы в срок ежегодно до 1 июля, предоставляет главе администрации муниципального образования Васильевский сельсовет отчет, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)

Отчет о выполнении должен содержать:

- наименование ответственного исполнителя;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств, главой администрации сельсовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов Программы.

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно –правового и информационного обеспечения.**

1. Использование Генерального плана МО Васильевский сельсовет при составлении реализации.

2. Участие в областных и муниципальных целевых программ, реализация которых предусмотрена в средне- срочной перспективе.

3. Проведение комплекса мероприятий нормативно – правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

4. Подготовка проектов нормативно- концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственных сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на официальном сайте сельсовета в информационно - телекоммуникационных сети «Интернет» и опубликованию в порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

**Раздел 7. Организация контроля за реализацией Программы.**

Общее руководство Программой осуществляет Глава сельсовета, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

- утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета;

- контроль за ходом реализации программы социальной инфраструктуры сельсовета;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- утверждение проектов программ сельсовета по приоритетным направлениям Программы.

**Раздел 8. Сроки подготовки отчетов об исполнении программы.**

- Отчеты и учет по реализации мероприятий программы осуществляет специалист- бухгалтер администрации сельсовета.

- Ответственный исполнитель обязан подготовить отчет о ходе реализации программы до 01 июля и 31 декабря текущего года.